Název projektu: Prohloubení kvality a účinnosti plánování sociálních služeb v mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko

Reg.č.projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/19\_106/0015192

# Rybí kost – pracovní list

Tato metoda je spojením několika různých metod v jednu přehlednou a komplexní techniku, která pomáhá při plánování.

Vychází částečně z tzv. Ishikawova diagramu určeného k nalezení příčiny problému. Současně do sebe zahrnuje také výhody myšlenkových map schopných zachytit více souvislostí mezi jednotlivými částmi plánu, při zachování časových souvislostí projektu.

**Postup:**

1. Zakreslete časovou osu

2. Zaznamenejte počáteční stav na začátku a cílový stav na konci časové osy.

3. Začněte zaznamenávat dle času začátku a termínu splnění aktivity vedoucí k danému cíli.

4. Každou aktivitu představuje šipka doplněná o potřebný materiál, technologie, stroje, lidi, prostředí…

